| 회 의 록 조 명 : 連れてって（츠레텟테） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일 시 |  | 2019.1.28 | 장 소 |  | 본관 200호 |
| 의 제 |  | E-Book 발표 PPT 제작 및 스크립트 작성 |  |  |  |
| 주 요 내 용 (요 약) - 목표 : 기술 검증 및 PPT 수정, 발표 리허설 - 아이디어 2-1. E-Book 작가와 일러스트레이터 협업,EBook 출판 플랫폼 |  |  |  |  |  |
| - 기획 발표 역할 분담 임홍기: Epub 구조 분석 및 각 파일 역할 파악, Web Editor 기술 검증 김은광: 전자 계약에 대해 법률 전문가에게 자문, isbn에 대해 1인 출판 업자에게 자문 한혜은: 현 출판사가 하는 일 조사 후 PPT 제작 김은채: 현 작가들의 고충 조사 후 PPT 제작 곽민수: PPT 스크립트 작성 및 발표 준비 박형진: Epub Reader 기술 검증 예상 질문 자료 정리: 김은광, 임홍기, 박형진 PPT 수정 및 스크립트 수정: 김은채, 한혜은, 곽민수 - 개발 일정 및 관련 자료 관리 앞으로 개발 일정 및 모든 관련 자료 정리를 To-do 협업 툴인 trello에서 정리하기로 결정 https://trello.com/b/BHyMtL7l/epub-ebook-project-team%E9%80%A3%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%A3%E3%81%A6 - 향후 계획 5-1. 2월 초~중순: DB설계, 코딩 스타일 정의, 기획안 작성, 기능 리스트 정의 5-2. 2월 중순~말: 인프라 구축, 화면 정의서 작성 - 참고한 사이트 6-1. Epub Web Editor 제공중인 플랫폼(일본) https://bibi.epub.link/ 6-2. 전자책을 만드는 비밀, 이펍3 https://books.google.co.kr/books?id=u5TrAwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ko#v=onepage&q&f=false - 첨부파일 |  |  |  |  |  |
| P M 교 수 의 견 | - 예상 질문 준비할 것 - 전자책 분야는 생소한 사람이 많을 수 있으므로 그 부분 발표 준비 잘 해야 함 - PPT 현재 버전은 기획 의도 부분이 너무 많이 할애 되었음. 전체 분량에서의 비율을 조절. 기획 의도 부분은 좀 줄이고 기능 설명 부분 확대. - 발표자 외 다른 조원들도 기술 적인 내용을 학습해 둘 것. - 미국이나 일본의 다른 사례를 찾을 수 있으면 추가할 것. |  |  |  |  |
| 참 석 자 : 임홍기 인 참 석 자 : 곽민수 인 참 석 자 : 박형진 인 |  |  |  | 참 석 자 : 김은광 인 참 석 자 : 김은채 인 참 석 자 : 한혜은 인 |  |
| P M 교 수 : 조수연 인 |  |  |  | 담당교수 : 박성철 인 |  |