| 회 의 록 조 명 : 連れてって（츠레텟테） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일 시 |  | 2019.02.22 | 장 소 |  | 본관 200호 |
| 의 제 |  | 설계 및 스토리보드 작성 |  |  |  |
| 주 요 내 용 (요 약) - 목표 : 플랫폼 스토리보드, 디자인, DB설계 - 아이디어 2-1. E-Book 작가와 일러스트레이터 협업 EBook 출판 플랫폼 |  |  |  |  |  |
| - 역할 분담 임홍기: 작가 스토리보드 작성, DB구축 김은광: 독자 스토리보드 작성 한혜은: 일러스트레이터 스토리보드 작성 김은채: 작가 스토리보드 작성, DB설계 곽민수: 일러스트레이터 스토리보드 작성 박형진: DB설계 라이트 노벨 대구 서점 방문: 김은광, 박형진 벤치마킹 시장 조사: 임홍기, 김은광, 박형진 - 결정 사항 작업환경 설정, 개별 작업 후 주 1회 GIT 업로드 - 향후 계획 5-1. 2월 말 ~ 3월 초: DB설계, 인프라 구축 5-2. 3월 초 ~ 3월 중순: 에디터 구현 - 참고한 사이트 ERD Cloud - https://www.erdcloud.com/d/Z97DvXHfxMifnamwD 작가 화면 - https://ovenapp.io/view/ZFo2nIXR034duJXfaWUvYcA6ZX0xE6qT/k3pAX 일러스트레이터 화면 - https://ovenapp.io/view/c0Nd23uafrHipcKuUSLL64HdvVuK6ZHF/qPEaV - 첨부파일 |  |  |  |  |  |
| P M 교 수 의 견 | - 작품 정보 수정 기능 추가 - 채팅, 초대 등 작품 전체와 연관된 기능은 작품 메인 페이지에 노출할 것 - 스토어, 작가, 독자 모두 회원 가입 시나리오 추가 - 작품 정보와 뷰어 사이에 일치하지 않는 데이터 통일 작업 진행 - 리소스는 관리 기능을 따로 구현하는 것이 좋을 것으로 생각됨. 스토어와 연관 시나리오 추가할 것 - 최종 수정 시나리오로 ERD 작성 시작 |  |  |  |  |
| 참 석 자 : 임홍기 인 참 석 자 : 곽민수 인 참 석 자 : 박형진 인 |  |  |  | 참 석 자 : 김은광 인 참 석 자 : 김은채 인 참 석 자 : 한혜은 인 |  |
| P M 교 수 : 조수연 인 |  |  |  | 담당교수 : 박성철 인 |  |