| 회 의 록 조 명 : 連れてって（츠레텟테） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일 시 |  | 2019.03.01 | 장 소 |  | 본관 200호 |
| 의 제 |  | DB설계 및 스토리보드 수정 |  |  |  |
| 주 요 내 용 (요 약) - 목표 : 플랫폼 스토리보드 수정 및 ERD 작성, DB 스키마 설계 - 아이디어 라이트 노벨 작가와 일러스트레이터 협업 및 E-BOOK 출판 플랫폼 |  |  |  |  |  |
| - 역할 분담 (개인) 임홍기: 인프라 및 GIT 환경 구축, 기획안 작성, 일정 관리 김은채: DB설계 및 ERD작성 박형진: DB설계 및 ERD작성, XLGantt 작성 김은광: 모바일 어플리케이션의 독자 뷰어 스토리보드 수정 한혜은: 웹 일러스트레이터 스토리보드 수정 곽민수: 웹 에디터 스토리보드 수정 (공동) 메뉴 구성도, 웹 사이트 메뉴 구조도, 스토리보드 작성: 김은광, 곽민수, 한혜은 DB설계 보고서, 기획안 작성: 임홍기, 김은채, 박형진 - 결정 사항 GIT을 이용한 협업 방식 채택, EC2, RDS, S3를 이용한 개발환경 - 향후 계획 5-1. 3월 초 ~ 3월 중순: 스토리보드 완성 및 기능 정의 5-2. 3월 중순 ~ 말: 에디터, 뷰어 페이지 및 기능 구현 - ERD 및 스토리보드 ERD Cloud - https://www.erdcloud.com/d/Z97DvXHfxMifnamwD 작가 화면 - https://ovenapp.io/view/ZFo2nIXR034duJXfaWUvYcA6ZX0xE6qT/k3pAX 일러스트레이터 화면 - https://ovenapp.io/view/c0Nd23uafrHipcKuUSLL64HdvVuK6ZHF/qPEaV - 첨부파일 , |  |  |  |  |  |
| P M 교 수 의 견 | - 시중 서적을 조사해 가장 긴 제목, 가장 긴 저자명 등을 참조해 db와 스토리보드 수정 - 장르 카테고리 태그 등 혼재된 용어 정리 - 앱 내 피드는 푸시 알림 목록 등 사용자가 다 편한 내용으로 변경 검토 - 앱과 웹에 대여 구매 시나리오 약간 다른 점 통일 - 매출에 대해 단순 그래프 외에 총 매출액 기준 작품 별 매출액 등의 추가 정보 제공 필요함 - 스토어에 시리즈 관련 누락된 스토리보드 추가할 것 |  |  |  |  |
| 참 석 자 : 임홍기 인 참 석 자 : 곽민수 인 참 석 자 : 박형진 인 |  |  |  | 참 석 자 : 김은광 인 참 석 자 : 김은채 인 참 석 자 : 한혜은 인 |  |
| P M 교 수 : 조수연 인 |  |  |  | 담당교수 : 박성철 인 |  |