|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회 의 록  조 명 : 連れてって（츠레텟테） | | | | | |
| 일 시 | | 2019.1.7 | 장 소 | | 본관 200호 |
| 의 제 | | 캡스톤 아이디어 결정 | | | |
| 주 요 내 용 (요 약)   1. **목표** **:** **캡스톤 아이디어 최종결정 및 1월 중의 구체적인 계획 설정** 2. 아이디어   2-1. 이미지 프로세싱을 활용한 옷장 관리 서비스  2-2. 로컬 가이드 플랫폼  2-3. E-Book 소설가 및 그림 작가 협업 플랫폼 | | | | | |
| 1. 아이디어 별 자료조사 및 역할 분담   3-1. 옷장 관리 서비스 기술 검토: 임홍기, 박형진  3-2. 로컬 가이드 플랫폼 유저 시나리오 및 스토리보드 작성: 김은광, 한혜은  3-3. E-book 협업 플랫폼 별 기능 벤치마킹: 곽민수, 김은채   1. 이번 회의까지 조사된 벤치마킹 및 근거자료(첨부파일)   4-1. 이미지 프로세싱 오픈소스인 OpenCV사용 가능성 검토, 관련 아이디어 분석  4-2. 가이드, 여행객 별 타겟유저설정 및 스토리보드를 작성하고 작성된 시나리오 기준으로 필요한 서비스들을 분리  4-3. 웹 소설 플랫폼의 PC와 모바일 기능 분석, 비즈니스 모델 분석   1. 향후 계획   5-1. 2주차: 서비스 별 역할분담, 기술 검증 및 타당성 검토, 관련 자료 확보  5-2. 3주차: 비즈니스 모델 및 메인 서비스 추가 및 검토  5-3. 4주차: 기획 및 발표자료, 발표 연습 | | | | | |
| P  M  교  수  의  견 | * 옷장 아이디어는 기술적으로 어느 정도의 완성도를 보일 것인지 확인 필요함 * 옷장 아디이어 및 다른 아이디어 전부 구체적인 고객 설정이 필요함 * 웹툰 아이디어는 E-book으로 전환하여 아이디어 생성해 볼 것 * 여행 가이드 아이디어는 구체적인 스토리 보드를 작성해가면서 구체화 할 것 | | | | |
| 참 석 자 : 임홍기 인  참 석 자 : 곽민수 인  참 석 자 : 박형진 인 | | | | 참 석 자 : 김은광 인  참 석 자 : 김은채 인  참 석 자 : 한혜은 인 | |
| P M 교 수 : 조수연 인 | | | | 담당교수 : 박성철 인 | |