|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회 의 록  조 명 : 連れてって（츠레텟테） | | | | | |
| 일 시 | | 2019.1.21 | 장 소 | | 본관 200호 |
| 의 제 | | E-book 아이디어에 대한 조사 및 검토 | | | |
| 주 요 내 용 (요 약)   1. **목표** **:** **타당성 검증 및 시장조사, 설문지 및 발표 PPT 제작** 2. 회의 아이디어 안   2-1. E-Book 소설가 및 그림 작가 협업 플랫폼 | | | | | |
| 1. 아이디어 자료조사 및 역할 분담   임홍기: 웹 epub에디터 분석 및 PPT 가안 작성  김은광: E-Book 시장조사 및 수익 분배 구조 검색  한혜은: 그림 작가 입장에서의 기능 리스트 및 스토리보드 작성  김은채: 글 작가 입장에서의 기능 리스트 및 스토리보드 작성  곽민수: 고객 입장에서의 기능 리스트 및 스토리보드 작성  박형진: 웹 소설 시장성 조사 (국내, 국외)  협업 스토리보드 작성: 김은채, 한혜은, 곽민수  설문 조사지 작성 및 배부: 임홍기, 김은광, 박형진   1. 자료 공유 및 보고   앞으로 조사된 자료들은 아래의 저장소에 보관하기로 결정  구글 드라이브 <https://drive.google.com/drive/folders/1KOtpaIfpsgW6cF93jzpCQxoQiB0brx3E> 사용   1. 향후 계획   5-1. 3주차: 작성된 설문 검토 후 배포 Epub 사용 가능성 검토 및 관련 자료들로 PPT 제작, 발표 준비, 발표 스크립트 제작  5-2. 4주차: PPT 보안 및 수정, 예상 질문에 대한 답변 작성, 발표 연습 및 발표   1. 참고한 사이트   6-1. Epub Web Editor 제공중인 플랫폼: <https://blog.reedsy.com>, <https://www.streetlib.com>   1. 첨부파일   작성된 설문조사(글 작가): https://goo.gl/forms/ENsdNXt7ybY775f13 | | | | | |
| P  M  교  수  의  견 | * 인터뷰 및 설문 내용을 참조하여 실제 작가들의 구체적인 요구사항을 도출할 것 * 기획 배경 부분을 단순히 좋을 것 같다가 아닌 데이터와 사용자 의견이 들어간 내용으로 변경할 것 * 예상 질문에 대한 기본 자료를 발표자료 뒤에 첨부할 것 | | | | |
| 참 석 자 : 임홍기 인  참 석 자 : 곽민수 인  참 석 자 : 박형진 인 | | | | 참 석 자 : 김은광 인  참 석 자 : 김은채 인  참 석 자 : 한혜은 인 | |
| P M 교 수 : 조수연 인 | | | | 담당교수 : 박성철 인 | |