|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회 의 록  조 명 : 連れてって（츠레텟테） | | | | | |
| 일 시 | | 2019.02.22 | 장 소 | | 본관 200호 |
| 의 제 | | 설계 및 스토리보드 작성 | | | |
| 주 요 내 용 (요 약)   1. **목표** **:** **플랫폼 스토리보드, 디자인, DB설계** 2. 아이디어   2-1. E-Book 작가와 일러스트레이터 협업 EBook 출판 플랫폼 | | | | | |
| 1. 역할 분담   임홍기: 작가 스토리보드 작성, DB구축  김은광: 독자 스토리보드 작성  한혜은: 일러스트레이터 스토리보드 작성  김은채: 작가 스토리보드 작성, DB설계  곽민수: 일러스트레이터 스토리보드 작성  박형진: DB설계  라이트 노벨 대구 서점 방문: 김은광, 박형진  벤치마킹 시장 조사: 임홍기, 김은광, 박형진   1. 결정 사항   작업환경 설정, 개별 작업 후 주 1회 GIT 업로드   1. 향후 계획   5-1. 2월 말 ~ 3월 초: DB설계, 인프라 구축  5-2. 3월 초 ~ 3월 중순: 에디터 구현   1. 참고한 사이트   ERD Cloud - <https://www.erdcloud.com/d/Z97DvXHfxMifnamwD>  작가 화면 - <https://ovenapp.io/view/ZFo2nIXR034duJXfaWUvYcA6ZX0xE6qT/k3pAX>  일러스트레이터 화면 - <https://ovenapp.io/view/c0Nd23uafrHipcKuUSLL64HdvVuK6ZHF/qPEaV>   1. 첨부파일 | | | | | |
| P  M  교  수  의  견 | * 작품 정보 수정 기능 추가 * 채팅, 초대 등 작품 전체와 연관된 기능은 작품 메인 페이지에 노출할 것 * 스토어, 작가, 독자 모두 회원 가입 시나리오 추가 * 작품 정보와 뷰어 사이에 일치하지 않는 데이터 통일 작업 진행 * 리소스는 관리 기능을 따로 구현하는 것이 좋을 것으로 생각됨. 스토어와 연관 시나리오 추가할 것 * 최종 수정 시나리오로 ERD 작성 시작 | | | | |
| 참 석 자 : 임홍기 인  참 석 자 : 곽민수 인  참 석 자 : 박형진 인 | | | | 참 석 자 : 김은광 인  참 석 자 : 김은채 인  참 석 자 : 한혜은 인 | |
| P M 교 수 : 조수연 인 | | | | 담당교수 : 박성철 인 | |