|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회 의 록  조 명 : 連れてって（츠레텟테） | | | | | |
| 일 시 | | 2019.03.01 | 장 소 | | 본관 200호 |
| 의 제 | | DB설계 및 스토리보드 수정 | | | |
| 주 요 내 용 (요 약)   1. **목표** **: 플랫폼 스토리보드 수정 및 ERD 작성, DB 스키마 설계** 2. 아이디어   라이트 노벨 작가와 일러스트레이터 협업 및 E-BOOK 출판 플랫폼 | | | | | |
| 1. 역할 분담   (개인)  임홍기: 인프라 및 GIT 환경 구축, 기획안 작성, 일정 관리  김은채: DB설계 및 ERD작성  박형진: DB설계 및 ERD작성, XLGantt 작성  김은광: 모바일 어플리케이션의 독자 뷰어 스토리보드 수정  한혜은: 웹 일러스트레이터 스토리보드 수정  곽민수: 웹 에디터 스토리보드 수정  (공동)  메뉴 구성도, 웹 사이트 메뉴 구조도, 스토리보드 작성: 김은광, 곽민수, 한혜은  DB설계 보고서, 기획안 작성: 임홍기, 김은채, 박형진   1. 결정 사항   GIT을 이용한 협업 방식 채택, EC2, RDS, S3를 이용한 개발환경   1. 향후 계획   5-1. 3월 초 ~ 3월 중순: 스토리보드 완성 및 기능 정의  5-2. 3월 중순 ~ 말: 에디터, 뷰어 페이지 및 기능 구현   1. ERD 및 스토리보드   ERD Cloud - <https://www.erdcloud.com/d/Z97DvXHfxMifnamwD>  작가 화면 - <https://ovenapp.io/view/ZFo2nIXR034duJXfaWUvYcA6ZX0xE6qT/k3pAX>  일러스트레이터 화면 - <https://ovenapp.io/view/c0Nd23uafrHipcKuUSLL64HdvVuK6ZHF/qPEaV>   1. 첨부파일   , | | | | | |
| P  M  교  수  의  견 | * 시중 서적을 조사해 가장 긴 제목, 가장 긴 저자명 등을 참조해 db와 스토리보드 수정 * 장르 카테고리 태그 등 혼재된 용어 정리 * 앱 내 피드는 푸시 알림 목록 등 사용자가 다 편한 내용으로 변경 검토 * 앱과 웹에 대여 구매 시나리오 약간 다른 점 통일 * 매출에 대해 단순 그래프 외에 총 매출액 기준 작품 별 매출액 등의 추가 정보 제공 필요함 * 스토어에 시리즈 관련 누락된 스토리보드 추가할 것 | | | | |
| 참 석 자 : 임홍기 인  참 석 자 : 곽민수 인  참 석 자 : 박형진 인 | | | | 참 석 자 : 김은광 인  참 석 자 : 김은채 인  참 석 자 : 한혜은 인 | |
| P M 교 수 : 조수연 인 | | | | 담당교수 : 박성철 인 | |