|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회 의 록  조 명 : 連れてって（츠레텟테） | | | | | |
| 일 시 | | 2019.03.15 | 장 소 | | 본관 200호 |
| 의 제 | | 에디터, 뷰어 개발 | | | |
| 주 요 내 용 (요 약)   1. **목표** **: 에디터, 뷰어 개발** 2. 아이디어   라이트 노벨 작가와 일러스트레이터 협업 및 E-BOOK 출판 플랫폼 | | | | | |
| 1. 역할 분담   (개인)  임홍기: S3, 소셜 로그인, 메시지 컨트롤러 개발  김은채: DB 마이그레이션 및 모델 작성  박형진: 에디터 채팅방 구현  김은광: 독자 화면 뷰어 개발  한혜은: 에디터 진입 블레이드 개발  곽민수: 작가 에디터 개발  (공동)  3-1. 프론트 개발 및 디자인: 김은광, 곽민수, 한혜은  3-2. 컨트롤러 개발 및 모델 정의: 임홍기, 김은채, 박형진  3-3. Git사용법 습득 및 사용     1. 향후 계획   4-1. 3월 중순 ~ 말: 에디터, 뷰어 페이지 및 기능 구현  4-2. 4월 초순 ~ 중순: 일러스트 스토어 구현   1. 완성된 ERD 및 스토리보드   ERD Cloud - <https://www.erdcloud.com/d/Z97DvXHfxMifnamwD>  작가 화면 - <https://ovenapp.io/view/ZFo2nIXR034duJXfaWUvYcA6ZX0xE6qT/k3pAX>  일러스트레이터 화면 - <https://ovenapp.io/view/c0Nd23uafrHipcKuUSLL64HdvVuK6ZHF/qPEaV>   1. 첨부파일   6-1. 깃 허브에 모든 문서 정리 - <https://github.com/3WDJ-Team6/capstone-report> | | | | | |
| P  M  교  수  의  견 | * 디자인은 기능 구현 전까지 최소로 적용 * 주석은 테이블 분리하는 것 보다 태그로 본문 내 삽입해서 css로 구현하는 편을 추천 * 템플릿 중 이미지 삽입 부분 먼저 구현 해 볼 것 * 지금까지 요구사항으로는 MongoDB를 굳이 쓸 필요 없으므로 RDB로 본문 설계 진행 * E-pub 발행은 작업 중에는 하지 않고 작업이 끝난 회차에 기능을 제공하는 것으로 하고 일반적인 연재작품에서 연재 유형을 확인하고 적용할 것 * 아이콘은 svg 파일 사용 검토 | | | | |
| 참 석 자 : 임홍기 인  참 석 자 : 곽민수 인  참 석 자 : 박형진 인 | | | | 참 석 자 : 김은광 인  참 석 자 : 김은채 인  참 석 자 : 한혜은 인 | |
| P M 교 수 : 조수연 인 | | | | 담당교수 : 박성철 인 | |