|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Walk Through 일정 및 작업요약 보고서** | | |
| **작업명** | 에디터, 뷰어 Front, Back 구현 | |
| **기 간** | 2019년 3월 27일 ~ 4월 3일 | |
| **장 소** | 본관 200호, 425호 | |
| **요 약** | **1. 추진 경과**   1. **작업 기간 :** 2019년 3월 26일 – 2019년 4월 6일 2. **작업 내용 :**   **임홍기**  **-** AWS S3를 이용한 파일 컨트롤러 개발 **(50%)**  **-** AWS S3 폴더 리스팅 개발 **(70%)**  **박형진**  **-** 채팅방, 에디터 병합 **(80%)**  **-** 메타데이터 설정 공부 및 실험 **(40%)**  **곽민수**  **-** 텍스트 선택 시 효과 주는 팝업 도구 창 생성과 효과 주기 **(100%)**  - 추가할 기능이 있으면 찾아서 더 넣을 것  **-** 에디터 글 저장 **(100%)**  - 이미지 선택해서 css템플릿효과 주기 **(50%)**  **김은광**  **-** 뷰어 페이지 스와핑 기능 **(100%)**  - 뷰어 챕터 이동 기능 구현 **(0%)**  - 상, 하단 바 layout 만들기 **(0%)**  **-** 앱 뷰어로 스마트폰 내부 디렉토리에서 다운받아진 epub(package.opf)파일 읽기 **(20%)**  - 액티비티 간 데이터 전송 및 웹 뷰에서 로드 할 HTML 파일 내부에 URL 보내서 읽기 **(100%)**  - 앱의 뷰어로 AWS 상의 epub (package.opf)파일 읽기 **(100%)**  - 파일 넘길 때 장면전환 효과 주기 TEST (시간 나면 구현) **(0%)**  **김은채**  **-** 에디터 글 내용 DB에 html 태그 형태로 저장 **(100%)**  - 로컬에서 등록한 북커버 이미지 경로를 서버에 등록 **(0%)**  - ajax, javascript를 이용하여 CRUD 기능을 동적으로 개선 **(40%)**  **한혜은**  - 작품 추가 페이지와 그래프 페이지 jquery 이용해 화면 전환 **(100%)**  **-** chapter 페이지 생성 **(100%)**  - 에디터 blade 문법으로 고치고 현재까지의 전체적인 프론트 정리 **(100%)**  - 일러스토어 초기 작업 시작 **(10%)**  **2. 문제점 및 대책**  **임홍기**  - 요구사항이 제대로 정리되지 않아서, 파일 컨트롤러 개발이 멈춤   * **요구사항 정리 후 파일을 관리하는 화면 컨트롤러 마저 구성**   **박형진**  - 태그 간의 z축값을 정해주는 방향으로 하려 했으나 z축 설정이 먹히질 않아 다른 방식을 찾고 시도하느라 시간이 걸림   * **해결 완료.**   **-** vue에서 넘어오는 데이터를 태그 씌워서 출력하는 부분에서 막힘   * **주말에 마무리 할 예정.**   **-** 어떤 데이터가 있고 뭘 설정해야 할지는 감을 잡았으나 어떻게 해야할 지에 대한 부분에서 막혀 있음.   * **더 상세한 검색을 통해 시도해봄직한 방법이 나오는 대로 개시 예정**   **곽민수**  **-** 작성중인 영역 안에 들어간 이미지 전체가 템플릿 적용이 되어서 각각의 이미지를 선택해서 따로 효과를 주는 것이 안되고 있음  - 기존에 사용하던 리소스 라이브러리가 로컬에 있는 폴더, 파일만 불러와져서 새로운 라이브러리를 가져왔으나 ajax로 데이터를 받아오는게 잘 안됨  **김은광**  **-** 앱의 뷰어로 스마트폰 내부 디렉토리에서 다운받아진 epub( package.opf )파일 읽기 : 기기 내부 저장소에서 epub 파일 읽는 게 안됨.   * **깃 허브 등에서 다른 사람들 만든 예제 찾아보는 중** * **일단은 보류하고 뷰어 디자인부터 할 계획**   **김은채**  **-** 로컬에서 북커버 이미지 등록 시, 서버에서 그 파일 경로를 읽어내지 못함.   * **서버의 파일 기능이 완료된 이 후 차차 구현할 예정.**   **-** ajax로 동적인 페이지를 만들 예정이었으나, 팝업 창에서 submit하는 값을 DB에 저장한 뒤, parent window에서 결과값을 동적으로 보여주는 기능을 구현하는데 실패   * **ajax 관련해서 여러 코드들을 찾아보고 있는 중. 같이 ajax 부분을 구현하고 있는 곽민수 조원과 협업해서 해결해 나갈 예정.**   **한혜은**  **-** 새 작품 추가 페이지에서 jQuery를 이용한 동적인 화면이 제대로 작동되지 않음   * **검색 후 해결 완료**   **3. 추진 계획**   1. 5월 15일 발표 때 시연 할 시연 스토리라인 작성 ( - 4월 5일) 2. 각 컨트롤러 요구사항을 알기 쉽게 재정리 ( - 4월 5일) 3. 개발한 채팅방 병합 및 CSS 적용 ( - 4월 3일) 4. metadata를 뽑아내어 epub 필수 파일 제작(json->xhtml) ( - 4월 7일) | |
| **검토자 의견** | * **에디터는 적용 효과를 우선순위를 정해서 그 효과를 먼저 구현** * **뷰어는 파일 다운로드 기능 -> 공용 저장소에 파일 저장 순으로 기능 구현 진행** * **뷰어의 레이아웃은 디자인보다는 기능 구현을 우선으로 진행** * **뷰어의 파일 다운로드 기능 관련하여 서버와 공통으로 작업할 것** * **일러스토어는 차주까지 로그인 및 등록과 리스트 기능까지 작업 해 볼 것** | |
| 조 원 : 임홍기 인  조 원 : 곽민수 인  조 원 : 박형진 인 | | 조 원 : 김은광 인  조 원 : 김은채 인  조 원 : 한혜은 인 |
| P M 교 수 : 조수연 인 | | 담당교수 : 박성철 인 |