|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Walk Through 일정 및 작업요약 보고서 | | |
| **작업명** | 에디터, 뷰어, Front 및 Back Controller 개발 | |
| **기 간** | 2019년 4월 10일 ~ 4월 17일 | |
| **장 소** | 본관 200호, 425호 | |
| **요 약** | **1. 추진 경과**   1. **작업 기간:** 2019년 4월 10일 – 2019년 4월 17일 2. **작업 내용:**   **임홍기**  - AWS S3를 이용한 파일 컨트롤러 개발 **(80%)**  - AWS S3 폴더 리스팅 개발 **(60%)**  -스토어 파일 컨트롤러 **(80%)**  **박형진**  - 메타데이터 설정 공부 및 실험 (100%)  - db상의 데이터 epub 형식에 맞게 폴더 및 파일 생성 (80%)  - 작업방 유저 초대 기능(10%)  **곽민수**   * 메모 기능**(80%)** * 에디터 안에서 에피소드 추가, 수정 시 비동기로 실행**(100%)** * 에디터 툴 작업 영역 UI/UX 개선**(100%)**   **김은광**  - 웹 뷰어 프로젝트, 메인 프로젝트 합치기 (20%)  - 메뉴바 항목들(로그인, 계정관리, 푸쉬알림, 포인트 관리) 레이아웃 짜기 (100%)  - 메인 화면 프레그먼트 만들고 전체 레이아웃 짜기(100%)  - 로그인, 검색 제외한 데이터 받아오기 (0%)  **김은채**  - 수익 그래프 완성 **(100%)**  - 일러스토어 컨트롤러 작업 및 카데고리별 라우트 설정 **(50%)**  - 에디터 내 메모 컨트롤러 작업 **(80%)**  - factory 생성 및 seeding **(50%)**  **한혜은**  - 일러스토어 작품 상세보기 화면 구현 **(100%)**  - 일러스토어 세부 검색 화면 구현 **(80%)**  - 일러스토어 이미지 등록을 위한 drop zone 공부 **(20%)**  **2. 문제점 및 대책**  **임홍기**   * 파일 리스트 접근에 대한 접근이 난해함   폴더 또한 객체라는 점을 인식, 검색하며 구조 파악 중   * S3 파일 업로드, 다운로드, 삭제 등 구현 완료 * 틀은 완성했으나, 프론트가 구현이 덜 됨.   **박형진**  - epub 파일 제작을 위한 커버 파일을 가져올 수 없음  > epub 파일 만드는것도 s3상에서 처리 될 예정이라 문제 없음  - epub 파일 제작은 cmd 창에서 실행 하는데 php나 laravel 환경에서 cmd 에 접근 해야함  > shell\_exec() 함수 활용 쉘스크립팅 맛보기 해봄  - 작업방 유저 초대는 공부하는 중  **곽민수**   * 메모지에 입력한 내용을 DB에 저장할 때 ajax로 처리해야하고 새로운 메모말풍선을 만들때마다 회차별로 id를 구분할지 작품전체내에서 구분할지 좀더 생각을 해보고 만들어야할거 같음   **김은채**  **-** seeding 시, WorkList 에 Work num 값과 User id 값이 random 으로 들어가게 되는데, Work는 최소 한번은 WorkList에 포함되어야 한다.(원래 Work는 생성 되자마자 WorkList에 추가됨) 근데 값이 random 이라 WorkList 에 들어가지 않는 Work가 생겨버린다..   * **Seeding 과 factory 에 관해 더 공부할 예정**   **한혜은**  **-** 일러스토어에서 이미지를 여러 개 등록할 때 리스트가 화면에 보여지는데 오류가 있음  **더욱 편리한 UI를 위해 이미지 업로드 시, Drop zone 을 사용하여 문제 해결 예정**  **3. 추진 계획**   1. 중간발표 시연 할 시연 스토리라인에 맞춰 개발 정리 (-4월 18일) 2. EPUB Publishing에 대한 자료 조사(-4월 19일) 3. 작업방 유저 초대 기능. 초대 알림 등(- 4월 19일) 4. Drop zone 으로 일러스토어 이미지 등록 페이지 완성 (- 4월 21일) 5. Seeding 후 컨트롤러에서 자잘한 오류 수정 (- 4월 21일) | |
| **검토자 의견** | * **메모 기능은 ux 정리 후 구현하도록 함** * **폴더 접근에 대한 기능은 controller가 ajax로 각 경로에 대한 파라미터를 처리해 json으로 정보를 주고 view에서 렌더링 하는 것으로 구현** * **E-pub으로 최종 작성할 때 static 파일들 상대 경로로 수정** * **Template 작업에 집중해서 좀 더 빨리 구현하도록 진행** * **일러스토어는 계획대로 진행하여 4월 안으로 1차 구현 완료하도록 일정 잡기** | |
| 조 원 : 임홍기 인  조 원 : 곽민수 인  조 원 : 박형진 인 | | 조 원 : 김은광 인  조 원 : 김은채 인  조 원 : 한혜은 인 |
| P M 교 수 : 조수연 인 | | 담당교수 : 박성철 인 |