|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Walk Through 일정 및 작업요약 보고서 | | |
| **작업명** | 에디터, 뷰어, Front 및 Back Controller 개발 | |
| **기 간** | 2019년 4월 17일 ~ 4월 23일 | |
| **장 소** | 본관 200호, 425호 | |
| **요 약** | **1. 추진 경과**   1. **작업 기간:** 2019년 4월 17일 – 2019년 4월 23일 2. **작업 내용:**   **임홍기**  - AWS S3를 이용한 파일 컨트롤러 마무리 리팩토링 **(90%)**  - AWS S3 폴더 리스팅 개발 **(90%)**  -전자책 발행 컨트롤러 개발 **(50%)**  - Mobile로 보낼 Controller 개발  **박형진**  - 채팅방 CSS 조금 수정  - 작업방 유저 초대 기능(80%)  - 초대 알림 (20%)  **곽민수**  - 서버에서 받은 리소스 데이터 출력 및 꾸미기(100%)  - 리소스파일 삭제 효과(90%)  - 리소스파일 드래그앤드롭으로 동적 생성 및 서버에 전송(10%)  **김은광**  - 웹 뷰어 프로젝트, 메인 프로젝트 합치기 (40%)  - 작품 리스트 만들기(메인 페이지, 관심 작품, 내 서재 - 100%)  - json으로 데이터 받아와서 리스트로 보여주기 (70%)  - 작품 페이지 만들기 (50%)  **김은채**  - 일러스토어 dropzone 파일 DB에 저장 **(90%)**  - 일러스토어 컨트롤러 **(80%)**  - DB 마이그레이션 재정비 **(100%)**  **한혜은**  - 일러스토어 등록화면 dropzone 구현**(100%)**  - 일러스토어 home화면, contents화면 구현**(90%)**  - 일러스토어 header 메뉴 정리**(100%)**  - 일러스토어 마이페이지 구현**(10%)**   1. **문제점 및 대책**   **임홍기**   * 파일 컨트롤러에 대한 전반적인 기능 모두 구현   **각 프론트 마다 주는 데이터를 전달하는 방식이 달라 통일 중**   * Android와 laravel에서의 데이터 전달 방식에 대한 지식이 부족   **김은광 조원과 함께 찾아보며 개발 중**  **박형진**  - 채팅방 css 입히는 과정에서 class나 id를 수정 했으나 결과적으로 더 꼬여 버림  **원래 상태에서 computed 를 활용해 수정하고 css 를 입힘. 그 과정에서 vue 파일을 조금 갈아 엎음**  - 모달을 활용해서 진행 하려 했고 진행 했으나 모달창의 내용을 전달 하는 과정에서 난항  **리턴 방식을 바꿔서 진행. 이상 없음.**  - 모달창에 폼태그를 넣고 action 을 지정 하는데 링크가 이상하게 달림  **php 기본문법 다시 훑어봄**  - 초대 알림을 어디에 어떤 식으로 띄워줄지(실시간), 비접속시에 초대 받고 접속할 시 어디에 띄워줄지  **실시간의 경우 채팅방때 썼던 Pusher나 뷰를 조금 수정해서 시도 해볼 계획, 비접속시는 메시지 형태로 구현 예정**  **곽민수**  - 리소스파일 삭제 시 지워지는 효과는 보이지만 서버에서는 아직 삭제가 안됨  **콘트롤러에서 삭제할 수 있도록 요청**  - 로컬에서 이미지파일을 드랍을 했으나 오류가 계속 남, 시도한 시간이 적어서 안되는 이유를 잘 모르겠음  **한혜은 조원이 일러스토어에서 드래그앤드롭을 하여 도움을 받겠음**  **김은광**  - 방법을 모를 때, 찾아서 해결할 수 있지만, 시간이 오래 걸림  **김은채**   * Controller에서 Eloquent와 Query Bulider의 문법 차이를 제대로 이해하지 못해 에러 해결에 어려움을 겪음 * **시행착오 끝에 각 사용법 구별 가능** * Drop zone 에서 여러 일러스트 파일을 데이터 베이스에 저장할 때 어려움을 겪음 * **Model relationship 공부 후 문제 해결함**   **한혜은**  **-** 일러스토어 등록 화면에서 dropzone 을 사용해 구현 도중, javascript를 이해하는데 많은 시간이 걸림   * **Github를 비롯한 여러 예제를 찾아보고 공부함**   **-** mypage 화면에서 javascript가 정상적으로 작동하지 않음   * **각 폼에 쓰이는 css와 javascript를 다시 확인, 정리가 필요**   **3. 추진 계획**   1. 일러스토어 상세 검색 자동완성기능 구현 2. 장바구니, 마이페이지 화면 구현 3. 작품 페이지에서의 epub뷰어 접근 4. 다운로드 리스트 구현 (-4월 27일) 5. 리소스파일 드래그앤드롭으로 동적 생성 및 서버에 전송 (- 4월 26일) 6. 멤버리스트 출력(- 4월 26일) 7. 툴 메뉴 정렬(- 4월 27일) 8. 리소스파일에 효과 주는 템플릿 생성(- 5월 1일) | |
| **검토자 의견** | * **작가의 리소스 폴더 UX 변경: 드래그&드롭의 경우 폴더까지 합쳐지면 개발도 사용자도 모두 복잡해지므로 클릭하여 사용하는 것으로 수정** * **Android는 Http를 외부 라이브러리 대신 java.net 기본 라이브러리로 일단 동작 모두 확인 할 것** * **5월 2일까지 시나리오의 전체 기능(그림 등록, 작품 생성, 출판, 뷰어에서 다운로드)을 구현해서 연결 동작 확인 할 수 있도록 준비할 것** | |
| 조 원 : 임홍기 인  조 원 : 곽민수 인  조 원 : 박형진 인 | | 조 원 : 김은광 인  조 원 : 김은채 인  조 원 : 한혜은 인 |
| P M 교 수 : 조수연 인 | | 담당교수 : 박성철 인 |