|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Walk Through 일정 및 작업요약 보고서 | | |
| **작업명** | 에디터, 뷰어, Front 및 Back Controller 개발 | |
| **기 간** | 2019년 5월 22일 ~ 5월 29일 | |
| **장 소** | 본관 200호, 425호 | |
| **요 약** | **추진 경과**  **작업 기간 :** 2019년 5월 22일 – 2019년 5월 29일   1. **작업 내용**   **임홍기**   1. 책 정보 컨트롤러 기능 개발(80%) 2. SMS 알림 기능 개발 (100%)   **박형진**   1. 초대 페이지 렌더링 방지(100%) 2. epub화 에러 수정(50%)   **곽민수**   1. 인물 관계도(50%) 2. 초대 기능(100%)   **김은광**   1. 특정 저장소에 epub 파일 다운로드 (100%) 2. 다운로드한 epub 파일 뷰어로 읽기 (20%) 3. 다운로드 페이지 구현 (50%) 4. 구독 작품, 좋아요, 공유 기능 (40%)   **김은채**   1. 채팅 UI 개선 (50%) 2. 앱 구독 및 좋아요 기능 쿼리 작성 및 모델 수정 (100%)   **한혜은**  1. 에디터 목차 UI개선**(70%)**  2. 에디터 초대 UI개선**(20%)**     1. **문제점 및 대책**   **임홍기**   1. 알림 실행 시 SMS가 오지 않았던 문제  * AWS SMS 재설정으로 해결   **박형진**   1. controller 를 거칠 때 리다이렉트 안되게 하는 방법을 전혀 몰랐음  * ajax 로 해결.  1. ajax 사용에서 많이 막힘  * 곽민수 조원과 같이 해결함   **곽민수**   1. 인물 정보 삽입 기능과 화살표로 관계 표시가 아직 안됨.  * 이미 만들어진 인물관계도를 보고 참고   **김은광**   1. 다운로드한 epub 파일을 뷰어로 읽는 과정에서 특정 경로에서 읽는 방법 해결 중 2. 다운로드한 epub 파일들을 로컬에서 찾아주는 방법 모색 중   **김은채**   1. 채팅 기능은 vueJS 로 구현했기 때문에 UI를 고치는데 있어서 vueJS의 이해가 필요함   **한혜은**   1. 목차의 느낌이 나지 않는 에디터 UI  * UI 개선 중   **3. 추진 계획**   1. Epub 컨트롤러 수정 2. 프로젝트 합치기 및 시연 서비스 구현 마무리 3. 뷰어 메뉴, 기능 개선 및 검색, 리뷰 등의 기능 구현 4. 화면 공유 5. 전자 계약 기능 개발 6. 실시간 협업을 위한 이용자 별 위치 포커싱 및 디자인(~ 06-04) 7. 이미지 z-index 효과 EPUB 제작 컨트롤러 수정(~ 06-04) 8. Firebase를 이용한 푸시 알림 기능 9. 전자책 목차 등의 UI 개선, 초대 UI 개선 | |
| **검토자 의견** | 1. **목표 소설을 한 편 정해서 그 작품을 작성하는데 필요한 리소스를 모으고 관련된 편집 기능을 우선 구현** 2. **채팅은 6/5까지, 화면 공유는 6/12까지 구현** 3. **PC에 epub 파일 다운로드 기능은 일단 보류. 작가도 웹에서나 앱에서 출판 작품을 볼 수 있음** 4. **협업 관련 시연 시간이 추가로 필요하므로 기존 발표 자료와 대본 수정** | |
| 조 원 : 임홍기 인  조 원 : 곽민수 인  조 원 : 박형진 인 | | 조 원 : 김은광 인  조 원 : 김은채 인  조 원 : 한혜은 인 |
| P M 교 수 : 조수연 인 | | 담당교수 : 박성철 인 |