|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Walk Through 일정 및 작업요약 보고서 | | |
| **작업명** | 에디터, 뷰어, Front 및 Back Controller 개발 | |
| **기 간** | 2019년 5월 29일 ~ 6월 12일 | |
| **장 소** | 본관 200호, 425호 | |
| **요 약** | **추진 경과**  **작업 기간 :** 2019년 5월 29일 – 2019년 6월 12일   1. **작업 내용**   **임홍기**   1. Socket.io + redis를 이용한 화면 공유 개발(90%) 2. 어플리케이션 요청 API 개발(80%)   **박형진**   1. epub화 에러 캐치(100%) 2. epub화 이후 jquery 파일 적용 오류(95%)   **곽민수**   1. 포커스(80%) 2. 실시간 화면 공유(100%)   **김은광**   1. 리뷰 페이지 및 작성 기능 구현(80%) 2. 다운로드한 epub 파일 뷰어로 읽기 (60%) 3. 딥 링크 이용한 공유 기능 (80%) 4. 관심 작품, 구독 작품, 구매 작품 페이지 리스트, 기능 구현 (80%) 5. 알림 기능 구현(100%)   **김은채**   1. firebase를 이용한 어플리케이션 푸시 알림 서버 구축 (90%) 2. 독자 리뷰 및 평점 기능 컨트롤러 구축 (100%)   **한혜은**   1. 에디터 전체적인 디자인 선정과 홈 화면 UI개선(90%) 2. 에디터 초대 UI개선(30%)      1. **문제점 및 대책**   **임홍기**   1. 화면 공유 부분에서, 어떤 요청이 있을 때 화면을 동기화 시켜줄 지 고민 중.  * 키보드 입력이 끝난 후 0.5초 뒤 동기화 되게 설정   **박형진**   1. epub화 과정에서 발생하는 에러가 어느 파일에서 발생하는 지만 알려주는 형식인데다가 xml 파일 에러나 여타 html 에러와는 형식이 달라 에러를 파악하고 고치는데 힘이 듦  * 도 붙잡고 이렇게 고치고 저렇게 고치다 보니 점점 눈에 들어와서 결국 모두 고침, 150여개의 에러가 있었지만 크게 보니 약 20종류정도로 겹치는게 많았음.   **곽민수**   1. 글 작가와 일러스트레이터가 작성중인 글에 초점을 맞췄을 때 출력되는 것의 디자인이 덜 됨  * 실시간 협업하는 웹사이트를 찾아서 참고   **김은광**   1. epub 특정 경로 다운, 실행 가능 여부 테스트는 완료했지만, 앱에서 해당 epub 파일들을 찾아서 확인하는 방법 찾는 중   **김은채**   1. Laravel 서버가 firebase를 거쳐 어플리케이션에 데이터를 전달해주는 흐름을 이해하는데 시간이 걸림.  * 관련 자료를 찾아보며 이해 한 뒤 해결함   **한혜은**   1. 에디터 웹 페이지의 다소 밋밋한 느낌   **->** 전체적인 에디터 색감과 디자인을 변경중  **3. 추진 계획**   1. 실시간 협업을 위한 이용자 별 위치 포커싱 디자인(~ 06-18) 2. 이미지 겹치게 하고 효과 주기(~ 06-18) 3. 전자 계약 만들기 4. 전체적인 에디터 UI 개선, 에디터 멤버 리스트 디자인 구현 5. 포인트 충전 기능 및 UI 6. 액션 바 작품 정렬 기능 7. 뷰어 기능 개선 (뷰어 활성화 메뉴 생성) 8. firebase 알림 기록을 recyclerview로 리스트를 만들어 보여주는 로그 페이지 구현 9. 목차 꾸미기 (줄 간격) | |
| **검토자 의견** | * **최종 기능으로 시연해보고 발표 시간에 맞도록 우선순위 조정** * **늘어나는 시연 시간 기준으로 발표 대본 수정** * **뷰어 앱 쪽 출력 화면 다듬기** * **협업 기능은 시연 할 때 가독성이 높도록 GUI 손볼 것** * **미 구현 기능들은 이번 주까지 구현하고 월요일에 code freeze하여 발표 준비 진행** * **목요일까지 발표자료 초안 작성** | |
| 조 원 : 임홍기 인  조 원 : 곽민수 인  조 원 : 박형진 인 | | 조 원 : 김은광 인  조 원 : 김은채 인  조 원 : 한혜은 인 |
| P M 교 수 : 조수연 인 | | 담당교수 : 박성철 인 |