|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Walk Through 일정 및 작업 요약 보고서 | | |
| **작업명** | 웹, 앱) 디자인 수정, 디버깅, 기능 개선 | |
| **기 간** | 2019년 6월 19일 ~ 6월 26일 | |
| **장 소** | 본관 200호, 425호 | |
| **요 약** | **추진 경과**  **작업 기간 :** 2019년 6월 19일 – 2019년 6월 26일   1. **작업 내용**   **임홍기**   1. 화면 공유 디버깅 (100%) 2. S3 스토리지 EC2 마운팅 디버그(90%)   **박형진**   1. 다운로드 이후 epub화 에러 캐치(99%) 2. epub 파일 페이지 안넘어 가던 문제(70%)   **곽민수**   1. 화면사이즈에 맞는 css 수정 2. 최종 발표 때 생긴 오류 수정   **김은광**   1. 알림 내역 저장 오류 수정 (100%) 2. 코드 및 주석 정리 (20%)   **김은채**   1. 에디터 인터페이스 개선 구상 2. 캡스톤 프로젝트 주제로 논문 저술   **한혜은**   1. 에디터와 일러스토어 디자인 개선(50%)      1. **문제점 및 대책**   **임홍기**   1. 화면 공유를 할 시에 이미지에 음성 아이콘이 들어감.   🡪퍼블리싱 할 때, 예외를 처리함   1. 마운팅된 S3의 폴더 자료가 변하지 않음.   🡪일단 퍼블리싱 전에 언마운트 시키고 퍼블리싱 시에 마운트 시켜서 하는 것으로 해결함 (이후 수정)  **박형진**   1. 발행 시 어떤 에러가 발생하는지 찾는게 힘듦   🡪모든 경우를 찾아서 처리 했으나 다음 문제가 발생함.   1. epub 파일 페이지가 챕터당 하나씩 배정되던 문제   🡪기존 epub 파일들과 파일 이름부터 하나씩 다 비교 하면서 진행 중 opf 및 toc.ncx 파일에 약간 차이점이 발견 되어서 수정 중  **김은광**   1. 동일한 방식으로 주석처리 한 게 아니라서 코드를 정리하는 데 걸리는 시간이 많이 듦   **한혜은**   1. 에디터와 일러스토어 디자인 문제   🡪디자이너에게 페이지 화면을 상담해, UI 새로 개선할 예정  **3. 추진 계획**   1. UCC에 대한 시나리오 작성 및 연습 (7월 초) 2. 디자인 개선 (웹, 앱) 3. 지역화 4. 디버깅 (채팅 및 EPUB 발행 기능) 5. 기능을 최대한 활용한 책 한권 만들기 6. 시연 스토리 수정 7. PPT 수정 8. UCC, 대본 작성하고 검수 받기 9. 뷰어 기능 개선 | |
| **검토자 의견** | **개발**   * **모든 기능을 활용한 샘플 북을 만들고 이 과정에서 발견되는 버그 수정** * **앱의 경우 샘플 북이 정상 플레이 되는지 확인** * **디자인 작업을 위한 준비 작업 진행**   **발표 자료**   * **기획 단계에서 조사된 내용과 목표 고객 등을 강조하여 작성**   **UCC**   * **팀 프로젝트 전체 소개 외에도 각 개인 소개 추가** | |
| 조 원 : 임홍기 인  조 원 : 곽민수 인  조 원 : 박형진 인 | | 조 원 : 김은광 인  조 원 : 김은채 인  조 원 : 한혜은 인 |
| P M 교 수 : 조수연 인 | | 담당교수 : 박성철 인 |